## Slide 1
Kontraktstyring i Fødevarestyrelsen
- ledelse og organisering
9. oktober 2017
Kim Hastrup

## Slide 2: Indhold – det jeg vil tale om
Kort om Fødevarestyrelsen
  Hvad laver vi?
  Den indkøbsrelevante baggrund i Fødevarestyrelsen
Hvorfor kontraktstyring?
Hvordan kontraktstyring i Fødevarestyrelsen?
  Teknik
  Regler eller penge?
  Ledelsesmæssige ophæng
  Forankring i organisationen
4. Ressourcer
5. Do and don´t
  Erfaringer

## Slide 3: Kort om Fødevarestyrelsen I – hvad laver vi?
En del af Landbrugs- og Fødevareministeriet
Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og ernæring
7 forskellige lokationer rundt omkring i landet (Glostrup, Ringsted, Korsør, Vejen, Herning, Aarhus og Aalborg)
Godt 1.650 medarbejdere – heraf 500 på slagterierne

## Slide 4: Kort om Fødevarestyrelsen II – det indkøbsrelevante
Budget på godt 1,1 mia. kr. – heraf er godt ½ gebyrfinansieret
Vi køber ind for godt 300 mio. kr. årligt (2016)
Sidste år havde Fødevarestyrelsen mere end 1.600 leverandører (900 under 10.000 kr. og godt 300 under 1.000 kr. …)
Mere end 30 enheder med hvert sit budget- og driftsherreansvar
En fælles enhed, der tager sig af Facility Management (driftsbudget 72 mio. kr.)
Den kommercielle del af indkøb/udbud samt kontraktstyring ligger i samme enhed.

## Slide 5: Kontraktstyring – forståelse og begreb
Her forstås kontraktstyring som omhandlede en del af kontraktens livscyklus.
Et ledelsesværktøj til at få overblik, strukturere, overvåge og styre aftaler og forpligtelser
Forvaltning og økonomistyring ift. kontrakter fra aftaleindgåelse til udløb.
  Registrering af kontrakten
  Opfølgning på overholdelse af kontraktbestemmelser
    Får vi hvad vi har betalt for?
    Betaler vi hvad der er aftalt?
    Bliver priserne reguleret korrekt?
    Bliver der opkrævet bod, hvis betingelserne herfor er opfyldt?
    Osv.
  Forberedelse af ny kontrakt/nyt udbud
4. Kontraktstyring er andet og mere end blot et IT- system. Det er måden, som man organiserer sig på omkring forvaltning af kontrakter.
En økonomisk disciplin
En forvaltningsmæssig disciplin

## Slide 6: Hvorfor kontraktstyring?
Det forvaltningsmæssige – vi skal drive forsvarlig og lovlig forvaltning. Vi skal have styr på vore aftaler
Vi skal købe billigst muligt – også efter af aftalerne er indgået
§ + $
3. Fødevarestyrelsen havde ikke noget overblik over sine kontraktlige forpligtelser – det er vi i gang med at få
4. Vi har brug for en metode til at registrere, følge op på og handle i forhold til enkelte bestemmelser i kontrakter.

## Slide 7: Hvordan kontraktstyring i Fødevarestyrelsen I - teknik
Indkøbt kontraktstyringssystem
Der er tale om både et forvaltningssystem og et økonomisystem
Indkøbet foregik efter en omfattende markedsafklaring
Fire-årig servicekontrakt med mulighed for opsigelse
Vi har valgt ikke at lave integrationer (til fx journalsystem og økonomisystem)

## Slide 8: Hvordan kontraktstyring i Fødevarestyrelsen II – regler eller penge?
Kontraktstyring i Fødevarestyrelsen er en del af styrelsens effektiviseringsstrategi
Dét betyder, at udgangspunktet er, at der skal hentes penge. Bestemt økonomisk mål skulle/skal nås.
Derudover hjælper det os til at overholde regler om god forvaltningsskik med videre.
Dét sker gennem:
Fakturakontrol – matchning mellem betalinger og kontraktindhold
Erfaringsopsamling – fx forberedelse af genudbud (læring ift. anvendelse af nuværende kontrakt)
Rettidig håndtering af kontrakter – opsigelser, indeksreguleringer og andet.

## Slide 9: Hvordan kontraktstyring i Fødevarestyrelsen III – ledelsesmæssige forankring
Den øverste ledelse (i vores tilfælde direktionen) skal interessere sig for spørgsmålet.
Dén interesse har vi kunne skabe som en del af effektiviseringsstrategien.
Penge er mange gange mere interessant end regler…
I dag er indsatsen en del af en større indkøbsstrategi, der er forankret i en styregruppe med økonomidirektøren som formand.
Indkøbsplanen (og herunder kontraktsstyringsindsatsen) bliver én gang årligt godkendt af direktionen.
Altså: Det er vigtigt at få en strategisk forankring på direktionsniveau eller tilsvarende!

## Slide 10: Hvordan kontraktstyring i Fødevarestyrelsen IV – forankring i organisationen
Fokus på at få organisationen til at acceptere og føle sig tryg ved indkøb og kontraktstyring!
Principal-agent teori ligger lige for – det vil altid være de enkelte enheder, der har større kendskab til baggrund for aftalerne, har en særlig faglighed, personkendskab og meget andet – det vil en kontraktstyringsenhed sjældent kunne matche.
Derfor bliver en effektiv indsats nødt til at være baseret på tryghed og tillid – enhederne skal kunne se en fordel i at spille med og have tillid til kontraktstyringsenheden.
Man kan godt udvikle dette område gennem kontrolmekanismer og topstyring – men det bliver en anelse opslidende i længden…

## Slide 11: Ressourcer
I Fødevarestyrelsen havde vi begrænsede ressourcer til dette
Én kontorfuldmægtig – der også lavede lidt andet – samt en mindre del af en teamleder – stod for implementeringen.
Det afgørende var engagementet og evnen til at drive projektet fremad
Det var/ er et centraliseret projekt – men det er afgørende at få brugerne med som bidragsydere til projektet.

## Slide 12: Do & don´t - erfaringer
Find folk, der er dedikerede, kan se pointen, holder af detaljer og som er vedholdende.
Søg for – løbende og hele tiden – at informere ledelse og brugere om projektets fremdrift.
Fejring af de små sejre!
Husk på, at dette gør I for kerneforretningen og økonomien – ikke for systemet selv. Kommunikér, at I ved dét.
Bliv ikke for detaljerede – typisk giver et system mulighed for at registrere rigtigt meget forskelligt. Lad være! Udvælg omhyggeligt hvad I vil registrere.
Gæt på hvor megen tid I skal bruge på implementeringen - og gang mindst med 2! Altså: undervurder ikke tid og tidsforbrug.
Glem ikke, at kernen i kontraktstyringen ikke er IT-systemet, men organisationen.

## Slide 13
SPØRGSMÅL?

## Slide 14
.

## Slide 15
.

## Slide 16
.

## Slide 17
.

## Slide 18
.